	[image: image2.png]g}"{«‘ N/ESTV/ED







[image: image1]

Referat fra møde om udkast til projektbeskrivelse ”Forundersøgelse af overfladevand på Enø, Lungshave og Vesterhave”
Mødedato

2. juni 2026
Tid

14:30-17:00
Sted

Rådmandshaven 20, Næstved Kommune

[image: image3.png];»}"%; N/ESTVED




Mødedeltagere Mødedeltager
· Jan Holgersen, Fællesudvalget

· Ole Franke, Fællesudvalg, Grundejerforeningen

Klintegårdsvej

· Niels Henning Rasmussen, Grundejerforeningen Højboparken
· Jens Nicolaisen, Fællesudvalget, Pumpelauget

· John Kryger, Grundejerforeningen Gerbredgård, Formand pumpelaug
· Benny Agergaard, Grundejerforeningen Lundegård

· Jeppe Sikker Jensen, NIRAS

· Troels Karlog, Næstved Kommune

· Stine Olsen, Næstved Kommune

Ikke tilstede
· Ole Johansen, Grundejerforeningen Horskærgården

· Tommy Louens, Grundejerforeningen Lundebakken
Referent

· Stine Olsen
Mødet omhandlede NIRAS` udkast til projektbeskrivelse for Vesterhave, Enø og Lungshave ang. projektet om udfordringerne med vand i områderne. 
D. 28/5 2026 blev NIRAS` udkast sendt de repræsentanter for grundejerforeninger og Fællesudvalg, der udgør arbejdsgruppen. 

På trods af den korte frist kom alle repræsentanter til møde med bemærkninger og tilbagemeldinger til NIRAS/Jeppe i mundtlig eller skriftlig form. Der blev noteret ned og skriftligt fremsendt til Jeppe. Jan Holgersen (Fællesudvalg samt Reedtzholm) understregede vigtigheden af, at modtagelsen af bemærkninger og tilbagemeldinger blev ført til referat.

Jeppe understreger indledningsvist at projektbeskrivelsen er en kladde, og den derfor ikke er fyldestgørende og ligger fast i sin ordlyd. 
Mange af de indkomne bemærkninger går på detaljegraden af kladden til projektbeskrivelsen, der anses for at være for stor og for uspecifik. Kladden til projektbeskrivelse vil blive til en overordnet projektbeskrivelse for løsning af problematikkerne med vand på Enø, Lungshave og Vesterhave og vil som sådan ikke indeholde specifikke detailprojekteringer. Projektbeskrivelsen vil ligge til grund for projektet, der bl.a. vil indeholde forundersøgelser og dataindsamling. 
Fælles for bemærkninger og tilmeldinger var ønsket om, at den lokal viden (fra grunderejerforeningerne) bringes i spil i løsningerne af vandproblematikkerne samt ønsket om, at den høje medinddragelse fastholdes. 
For medinddragelsen af grundejere, blev det besluttet at alle grundejere i projektområdet vil modtage et spørgeskema (forslag af Ole Franke, Klintegården), der udarbejdes af NIRAS. Spørgeskemaet vil omhandle oplevelsen af vandproblemtikken på egen grund og desuden indeholde et kommentarfelt for uddybning af spørgsmålssvar eller andre bemærkninger af vigtighed for NIRAS` dataindsamling. 
Derud over blev det besluttet, at der i projektfasen vil blive afholdt borgermøder samt fortsat modtaget input fra grundejerforeninger og afholdt møder med arbejdsgruppen. 
Benny Agergaard påpegede vigtigheden af en oversigt over projektets indhold og tidsramme. Jeppe udarbejdede et procesdiagram ved mødet. Procesdiagrammet vil blive renskrevet og medsendt spørgeskemaet til grundejerne. 
Sommerferien nærmer sig, og der aftales pt. ikke nyt møde i arbejdsgruppen. 
Spørgeskemaet rundsendes til grundejere med tidsfrist for svar her i sommerperioden. NIRAS holder øje med svarprocenten, og kan forlænge svarperioden for at få så mange indkomne svar som muligt. 
Der arbejdes videre med projektbeskrivelsen, så den kan sendes i udbud sensommer/efterår 2026.

Side 1 af 2
	Side 1 af 2



[image: image2.png]